# Sprint 1 · Grupo 3

Arrancamos el Sprint 1, que va del 08/10 al 21/10 (2 semanas) y cierra el 21/10. Todavía no programamos las funciones del sistema: en este sprint dejamos todo listo para que, desde el Sprint 2, podamos programar rápido y sin pisarnos entre nosotros.

Para que sea fácil, cada card dice qué hay que hacer, explica los conceptos nuevos antes de usarlos y aclara cuándo se considera terminada.

# Antes de arrancar: SDD y OpenCode

Gente, para el TP vamos a laburar con metodología SDD (Spec-Driven Development). Si no tienen un modelo de IA pago, usemos OpenCode: es gratis y corre en la terminal. Les dejé una card en el tablero con el paso a paso de instalación — mírenla antes de arrancar. Y para entender de qué va SDD, este video lo explica re bien: https://www.youtube.com/watch?v=UoS_LP-PCG8

Y si tienen algun modelo pago, igualmente lo instalan y seleccionan el modelo que tienen, les va a pedir una clave.

# Qué hacemos en este sprint

- Instalar la IA (OpenCode y Gentle AI). Lo primero que hacemos todos, para escribir lo demás ya con la herramienta.

- Medir el tamaño del sistema (Puntos de Función). Es una forma de calcular cuánto trabajo y cuánto cuesta construir el sistema, contando lo que hace: dar de alta un plato, listar mesas, un reporte, etc. Cada uno cuenta su módulo y Juan arma la estimación final.

- Reglas para escribir el código (guías de estilo). Dos documentos cortos, uno de frontend y uno de backend, para que el código de todos se vea igual.

- Cómo trabajamos con IA (SDD). Primero se escribe y se revisa una descripción corta de lo que hay que hacer en cada HU, y recién después la IA programa. Dejamos los archivos y los comandos listos para OpenCode (que es gratis) y para Claude.

- Proyecto base (esqueletos). Un proyecto de frontend y uno de backend que ya arrancan, con las carpetas armadas, pero que todavía no hacen nada.

- Casos de prueba. Fichas que dicen qué datos probamos en cada pantalla y qué resultado esperamos.

- Listas de chequeo de calidad (criterios de conformidad). Preguntas de sí o no para comprobar que nuestros documentos y nuestro código cumplen las reglas.

- Cómo subimos el código (GitFlow y CI). El orden de las ramas y un robot que revisa solo cada cambio que subimos.

# Dónde está todo

Tablero: https://github.com/users/franwe-jpg/projects/2

- La columna Sprint Backlog tiene las 16 cards del sprint. Cada card dice quién la hace, qué hay que hacer y cuándo está terminada.

- El Excel G3_gestion está en la raíz del repositorio. La hoja «Sprint 1» tiene todas las tareas con su responsable.

- La filmina de Puntos de Función está en material-catedra/IS3 · U3 Puntos de Función y estimación ágil.pdf. Cada card dice qué páginas leer; no hace falta leerla entera.

Cuando empiecen una card, muévanla a In Progress, y apenas la terminen (con su pull request integrado), a Done. No esperemos al final del sprint para mover todo junto.

# 1) Lo primero: instalar la IA (todos)

La card S1-01 es de todos y es lo primero que hacemos, porque las guías de estilo y los proyectos base los escribimos ya usando la herramienta. Tiene el paso a paso para instalar OpenCode y Gentle AI y conectar un modelo explicado. Lleva entre 30 y 60 minutos. Cuando termines, dejá un comentario en la card que diga «Listo».

# 2) Tu tarea de Puntos de Función (todos)

Cada uno tiene una card de Puntos de Función de su módulo (S1-M1 a S1-M6). La tabla ya está armada: tiene las funciones de tu módulo y sus entidades, sacadas del diagrama de clases y de las HU. Lo que hacés vos:

- Leer las páginas de la filmina que indica la card (unos 10 minutos).

- Comprobar que cada fila coincide con tus HU. Si algo no encaja, lo corregís vos y dejás un comentario de una línea con qué cambiaste.

- Completar los puntos de cada fila (la card dice cuánto vale cada tipo) y sumar.

# 3) Las demás tareas de cada uno

Franco

- S1-04 · AGENTS.md y CLAUDE.md: las reglas que leen las IA y cómo trabajar con SDD con OpenCode y con Claude.

- S1-10 · GitFlow y CI: el flujo de ramas, una plantilla para los pull requests y el robot que revisa los cambios.

Joaquín

- S1-02 · Guía de estilo del frontend: las reglas de cómo escribimos el código de la parte visual.

- S1-06 · Esqueleto del frontend: el proyecto base de la parte visual, que arranca y tiene una prueba.

Héctor

- S1-03 · Guía de estilo del backend: las reglas de cómo escribimos el código del servidor.

- S1-05 · Esqueleto del backend: el proyecto base del servidor, que arranca y tiene una prueba.

Giuliano

- S1-07 · Casos de prueba: son 11 casos entre todos y a cada uno le toca escribir los de su módulo (la card dice cuáles). Giuliano coordina y revisa que todos tengan el mismo formato.

Juan

- S1-08 · Estimación: junta las tablas de todos los módulos, puntúa los 14 factores de ajuste y calcula las líneas de código, el esfuerzo y el costo.

Federico

- S1-09 · Criterios de conformidad: cuatro listas de chequeo, una para las HU, una para el diagrama de clases, una para el código y una para la tabla de riesgos.

Algunas cards esperan a otras, y está escrito en cada una como «Depende de». Son pocas, solo las que no se pueden hacer sin la otra: las guías y los proyectos base esperan a la instalación (S1-01) y la estimación espera a los Puntos de Función de cada módulo.

# Para usar IA sin pagar suscripción

OpenCode es gratis. Los pasos están en la card S1-01:

- OpenCode Zen: tiene modelos gratuitos y es el camino más simple: probalo primero. A mi no me pidió tarjeta ni pago.

Los modelos gratuitos se equivocan más, así que revisemos todo lo que generen.

# Cómo trabajamos

Nadie trabaja directo en main ni en develop. Cada tarea va en su propia rama, que sale de develop y lleva el ID de la tarea (por ejemplo, feature/S1-02-estandares-frontend). Se integra por pull request y otro compañero lo revisa. Todo lo que genera la IA lo revisamos nosotros. Las reglas siguen en SPRINT-0/AGENTS.md hasta que tengamos el AGENTS.md definitivo (S1-04). En la daily de cada clase, si algo te bloquea, avisá.

# Qué tenemos que tener el 21/10

- La estimación del sistema terminada: tamaño, líneas de código, esfuerzo y costo.

- Las guías de estilo del frontend y del backend.

- AGENTS.md y CLAUDE.md listos, con OpenCode y Claude configurados para trabajar con SDD.

- Los dos proyectos base arrancando.

- Los 11 casos de prueba, las cuatro listas de chequeo y el flujo de ramas con el robot revisando los pull requests.

Ese día también les llevamos a los docentes las decisiones que tomamos por nuestra cuenta y les pedimos por escrito la fecha de entrega (hoy figura el 15/11, a confirmar).